# دليل نشر تطبيقات مدارسنا الخمسة

## مرجع تنفيذ وتشغيل لفريق DevOps

الإصدار الأول

تاريخ المرجع 14 أكتوبر 2026

نطلب تنفيذ النشر وفق الترتيب الوارد في هذا الدليل، مع تسجيل نتيجة كل خطوة وعدم فتح الخدمة للمستخدمين قبل نجاح اختبارات القبول والاستعادة. يغطي الدليل منصة الإدارة وتطبيق المدرسة وخدماتهما الخلفية والعامل الخلفي، بالإضافة إلى PostgreSQL وRabbitMQ وبوابة HTTPS.

المسار الأساسي هو Linux مع Docker Compose والإعداد الإنتاجي الحالي للمشروع. الأوامر المكتوبة في جسم الدليل تخص Bash على Linux؛ أوامر PowerShell الاختيارية موضحة باسمها. لا تنفذ أمثلة المسارات قبل استبدالها بمسارات البيئة الصحيحة.

## حدود التسليم

بُنيت صور التطبيقات الخمسة محليًا ونجحت اختبارات الويب وCompose وفحص بوابة TLS بشهادة اختبار. لم يُنفذ نشر إنتاجي أو اختبار شهادات حقيقية أو ترحيل قواعد بيانات فعلية. لذلك يلتزم المنفذ بإكمال اختبار staging والحصول على الموافقة قبل التحويل للإنتاج.

## قواعد لا يجوز تجاوزها

لا تُولد مفاتيح بديلة لبيانات مشفرة موجودة. لا تنشر منافذ قواعد البيانات أو وسيط الرسائل للعامة. لا تنفذ down -v أو تنظيف volumes. لا تعتبر Healthy وحدها دليلًا على اكتمال migrations أو نجاح كل مستهلك رسائل. لا تحفظ أسرارًا داخل هذا الملف أو في Git أو سجلات CI.

## مسؤولية التسليم

DevOps مسؤول عن السيرفر والشبكات والشهادات والأسرار والصور والمراقبة والنسخ الاحتياطي. فريق التطوير يحدد إصدار المصدر وتوافق schema ونسخ الموبايل وقائمة migrations. مسؤول المنتج يعتمد الدومينات ونافذة الصيانة وحساب الإدارة واختبارات الاستخدام. أي قيمة لم تُعتمد تمنع الانتقال إلى النشر العام.

# 1 خريطة الدليل وتسلسل التنفيذ

2 مكونات النظام ومسارات المشاريع

3 قرارات البيئة وتجهيز السيرفر

4 تسليم المصدر وملفات التشغيل

5 الدومينات والمنافذ والشبكات

6 ملفات الإعداد ومصادر الأسرار

7 إعدادات قواعد البيانات والرسائل

8 إعدادات التطبيقات والتشفير

9 شهادات البوابة وRabbitMQ

10 فحص الإعداد وبناء الصور

11 تشغيل البنية التحتية

12 تطبيق migrations على Platform وIdentity

13 إنشاء حساب الإدارة الأول

14 تشغيل التطبيقات وتحديث المدارس

15 اختبارات القبول وفتح الخدمة

16 نقل الملفات السابقة وتشفيرها

17 النسخ الاحتياطي والاستعادة

18 إصدار جديد والرجوع الآمن

19 المراقبة وتجديد الشهادات

20 تشخيص الأعطال

21 قائمة التسليم والمراجع

التسلسل الإلزامي: اعتماد البيئة ثم تجهيز المصدر والأسرار والشهادات ثم فحص الإعداد وبناء الصور ثم PostgreSQL وRabbitMQ ثم schema وحساب الإدارة ثم الخدمات والويب والبوابة ثم اختبارات القبول ثم السماح بالوصول. في ترقية بيئة قائمة، تسبق التغييرات نافذة صيانة ونسخة احتياطية متسقة.

# 2 مكونات النظام ومسارات المشاريع

| الخدمة | المشروع | الغرض |
| --- | --- | --- |
| Platform API | Mdaresna/src/Platform/Mdaresna.Platform.Api | حسابات المنصة وإدارة المدارس والواجهات الداخلية |
| Platform Worker | Mdaresna/src/Platform/Mdaresna.Platform.Worker | رسائل التسجيل وOutbox ونتائج تجهيز المدارس وتحديثها |
| Schools API | Mdaresna/src/Schools/Mdaresna.Schools.Api | عمليات المدرسة وملفاتها وقواعدها المستقلة |
| Platform Web | Mdaresna_Platform_Web | واجهة إدارة المنصة |
| Schools Web | Mdaresna_Schools_Web | واجهة مستخدمي المدرسة |

كل مشروع له Dockerfile مستقل وصورة مستقلة. ملفات Compose موجودة داخل Mdaresna. مسارا بناء الويب نسبيان إلى مجلدين شقيقين؛ يجب الحفاظ على ترتيب المجلدات التالي، حتى لو كانت المستودعات منفصلة في Git.

/opt/mdaresna/releases/RELEASE/

Mdaresna/

Mdaresna_Platform_Web/

Mdaresna_Schools_Web/

الخدمات الإضافية ليست ضمن المشاريع الخمسة: PostgreSQL لحفظ البيانات، RabbitMQ للرسائل، وgateway لتقديم HTTPS. تطبيق Flutter ليس حاوية من هذه الخمس؛ أي إصدار API يتطلب توافقًا جديدًا مع الموبايل يستلزم تنسيق نشر نسخة التطبيق منفصلًا.

Docker runtime للتطبيقات الخلفية يستهدف .NET 8، والبناء يستعمل SDK 9 وفق global.json. الويب يُبنى داخل Node ثم يُقدم من Nginx؛ لا يتطلب Node على سيرفر التشغيل عند استعمال صور جاهزة.

# 3 قرارات البيئة وتجهيز السيرفر

اعتمد أولًا: عنوان السيرفر، إصدار المصدر لكل مستودع، اسمَي الدومين، IMAGE_TAG، مصدر الأسرار، مخزن النسخ الاحتياطية، نافذة الصيانة، جهة إصدار شهادات TLS، ومدى الحاجة إلى Firebase وSMS. افصل staging عن production في البيانات والمفاتيح والدومينات.

## متطلبات التشغيل

استخدم Linux مدعومًا من Docker ومعمارية مطابقة للصور. Compose لا يقل عن 2.24.4 لأن الإنتاج يستخدم !reset. لا يوجد sizing نهائي معتمد؛ مجموع حدود ذاكرة التطبيقات الافتراضية حوالي 4GiB بخلاف PostgreSQL وRabbitMQ والنظام والبناء. يلزم هامش إضافي وقياس حمل حقيقي، ولا تُساوِ هذه الحدود بالحد الأدنى المطلوب للسيرفر.

docker version

docker compose version

docker info

df -h

free -h

timedatectl status

النتيجة المطلوبة: daemon يعمل، نسخة Compose مناسبة، مساحة كافية للصور والبيانات والنسخ المؤقتة، وتزامن وقت صحيح. احصر SSH بعناوين الإدارة المعتمدة. صلاحية الوصول إلى Docker تمنح قدرة عالية على السيرفر؛ لا تُمنح لحسابات غير موثوقة.

## تثبيت Docker

إذا لم يكن Docker مثبتًا، استخدم مستودع الحزم الرسمي المناسب للتوزيعة. على Ubuntu اتبع المرجع الرسمي في آخر الدليل، ثم ثبّت الحزم الآتية بعد تجهيز المستودع. لا تُزل Docker أو بياناته القائمة ضمن هذا الدليل.

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo systemctl enable --now docker

sudo docker run --rm hello-world

Docker قد يتجاوز قواعد بعض برامج الجدار الناري عند نشر المنافذ. تحقّق من القواعد الفعلية وDOCKER-USER وحدود مزود الاستضافة؛ لا تعتمد على UFW وحده لإثبات الإغلاق.

# 4 تسليم المصدر وملفات التشغيل

تسلّم إصدارات محددة من المستودعات الثلاثة، وسجّل commit لكل منها. لا تفترض أن أسماء الفروع تمثل إصدارًا متوافقًا، ولا تستخدم تغييرات غير مُراجعة من جهاز المطور للنشر. ضع الأسرار والشهادات خارج مجلدات المصدر.

cd /opt/mdaresna/releases/RELEASE/Mdaresna

git rev-parse HEAD

git -C ../Mdaresna_Platform_Web rev-parse HEAD

git -C ../Mdaresna_Schools_Web rev-parse HEAD

| الملف | وظيفته |
| --- | --- |
| docker-compose.yml | الخدمات الخمس والبنية التحتية وإعداد التشغيل المحلي |
| docker-compose.production.yml | إغلاق المنافذ وإعداد الإنتاج وإضافة gateway وTLS |
| .env.docker.example | أسماء إعدادات الخدمات وقيم توضيحية فقط |
| .env.docker.production.example | الدومينات ومسارات TLS وإعدادات موارد الإنتاج |
| deploy/Test-DockerConfiguration.ps1 | فحص الإعداد دون طباعة محتويات الأسرار |
| deploy/gateway/default.conf.template | مسارات HTTPS والويب وAPI وSignalR |
| deploy/rabbitmq/rabbitmq.conf | تعطيل AMQP غير المشفر وتشغيل TLS5671 |

تحقق أن Dockerfiles وpackage-lock.json وglobal.json و.config/dotnet-tools.json موجودة. الاستبعادات تحمي build context من App_Data والسجلات والشهادات والتطوير؛ مع ذلك يجب فحص المصدر وappsettings.json للتأكد من عدم تضمين أسرار فعلية. لا تنسخ مجلد المرفقات إلى مستودع الإصدار.

# 5 الدومينات والمنافذ والشبكات

المخطط الإنتاجي يستخدم دومينًا للمنصة ودومينًا للمدرسة. API تعمل من نفس دومين واجهتها، لذلك لا يلزم دومين API ثالث. الأمثلة ليست قيم نشر فعلية.

| المسار | الوجهة الداخلية |
| --- | --- |
| https://PLATFORM_DOMAIN/ | platform-web:8080 |
| https://PLATFORM_DOMAIN/api/ | platform-api:8080 |
| https://PLATFORM_DOMAIN/hubs/ | Platform SignalR |
| https://SCHOOLS_DOMAIN/ | schools-web:8080 |
| https://SCHOOLS_DOMAIN/api/ | schools-api:8080 |

وجّه سجلات A للدومينين إلى السيرفر. إذا أضفت AAAA يجب التأكد من جاهزية IPv6 والجدار الناري والمسار بالكامل؛ لا تضف عنوانًا غير عامل. افتح 80 و443 للبوابة فقط. لا تفتح 5432 أو5671 أو5672 أو15672 أو5081 للعامة. gateway-health اختبار داخلي للبوابة، وليس اختبار الأعمال.

getent hosts PLATFORM_DOMAIN

getent hosts SCHOOLS_DOMAIN

sudo ss -lntp

تستعمل شبكة Compose افتراضيًا subnet 172.30.0.0/24 وgateway بعنوان172.30.0.10. عدّل DOCKER_NETWORK_SUBNET وGATEWAY_INTERNAL_IP معًا إذا تعارضا مع VPN أو شبكة قائمة. ثقة Platform في forwarding مرتبطة بهذا العنوان؛ لا تستبدلها بثقة مفتوحة في جميع الشبكات.

لا تغير اسم مشروع Compose الحالي mdaresna أو أسماء volumes لبيئة قائمة؛ تغييرها قد يبدو كتطبيق فارغ لأنه يركب تخزينًا جديدًا. لا تفترض أن تغيير subnet يعالج تلقائيًا شبكة قائمة؛ خطط إعادة إنشاء الشبكة في صيانة دون حذف volumes.

# 6 ملفات الإعداد ومصادر الأسرار

أنشئ ملف إعداد إنتاجي محمي مثل /etc/mdaresna/production.env. املأ أسماء الإعدادات من القالبين، ولا تستبدل ملفًا قائمًا بقالب. ترتيب الملف لا ينفّذ شيئًا؛ القيم هي التي تحدد اتصال الخدمات وتوافقها. لا تستخدم source للملف لأن بعض القيم ليست Bash آمنًا أو صالحًا.

sudo install -d -m 0700 /etc/mdaresna

sudoedit /etc/mdaresna/production.env

sudo chmod 0600 /etc/mdaresna/production.env

الأوامر تخص إعدادًا جديدًا؛ إذا كان الدليل موجودًا راجع ملكيته وصلاحيات فريق التشغيل قبل تغييرها. منح chmod للملف لا يشفّر محتواه. الأفضل أن تحقن منصة الأسرار القيم وقت التشغيل، أو تسلّم ملفًا مؤقتًا محميًا بسياسة حذف مدروسة.

## طريقة قراءة القيم

Compose يقرأ ملف الإعداد لتوسيع متغيراته، ثم يمرر فقط ما هو معرّف في environment لكل خدمة. إضافة اسم عشوائي إلى ملف env لا تعني وصوله للتطبيق. Docker secrets بصيغة _FILE غير مدعومة تلقائيًا في .NET هنا؛ تحتاج تكاملًا أو override معتمدًا، فلا تفترض وجوده.

لا تنفذ docker compose config دون --quiet على إعداد حقيقي؛ النتيجة تحتوي أسرارًا. docker inspect قد يكشف environment كذلك. تعامل مع dumps وسجلات الأعطال كبيانات حساسة. user-secrets على جهاز المطور لا تنتقل إلى الحاويات.

## اختيارات عامة مطلوبة

ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production

IMAGE_TAG=RELEASE_APPROVED

PLATFORM_DOMAIN=platform.example.invalid

SCHOOLS_DOMAIN=schools.example.invalid

استبدل أمثلة الدومينات، وحدّد registry إذا ستسحب صورًا جاهزة. لا تضع scheme أو port أو path في متغيري DOMAIN. أي قيمة تبدأ CHANGE_ME أو حقل سر فارغ تعني أن الإعداد لم يكتمل.

# 7 إعدادات قواعد البيانات والرسائل

| المتغير | المعنى والضابط |
| --- | --- |
| POSTGRES_USER وPOSTGRES_PASSWORD | حساب تهيئة PostgreSQL من مصدر الأسرار |
| PLATFORM_DB_CONNECTION | قاعدة المنصة ويكون Host=postgres داخل الشبكة |
| IDENTITY_DB_CONNECTION | قاعدة Identity مستقلة عن قاعدة المنصة |
| SCHOOL_DB_ADMIN_CONNECTION | اتصال يسمح بتجهيز قواعد المدارس في هذا التصميم |
| SCHOOL_DB_CREDENTIAL_FRAGMENT | بيانات اعتماد استكمال اتصالات قواعد المدارس |
| SCHOOL_DB_NAME_PREFIX | بادئة أسماء قواعد المدارس وتُثبت للبيئة القائمة |
| RABBITMQ_USER وRABBITMQ_PASSWORD | حساب الرسائل نفسه في URI وفي broker |
| RABBITMQ_BROKER_URI | قيمة base Compose مطلوبة حتى مع overlay |
| RABBITMQ_AMQPS_URI | الاتصال الإنتاجي الفعلي من مخزن الأسرار بمنفذ5671 |
| RABBITMQ_TLS_HOST | اسم DNS في SAN وشبكة alias للوسيط |

لا تستخدم localhost لاتصال حاوية بقاعدة أخرى؛ localhost تعني الحاوية نفسها. اتصالات Platform وIdentity تستهدف قاعدتين مختلفتين. لا تستخدم أسماء قواعد التطوير في الإنتاج. اضبط صلاحيات الحسابات على احتياجاتها، مع مراجعة صلاحية إنشاء قواعد المدرسة قبل محاولة التسجيل.

في RABBITMQ_AMQPS_URI استخدم اسم RABBITMQ_TLS_HOST، وليس عنوانًا لا تطابقه الشهادة. أحرف URI الخاصة داخل اسم المستخدم أو كلمة المرور تحتاج percent encoding. ملف env يحتاج مراعاة $ والاقتباس وفق قواعد Compose؛ لا تنشر قيمة URI أثناء التشخيص.

مستخدمو broker وكلمة مرور PostgreSQL الافتراضية تطبق أساسًا عند التهيئة الأولى للـvolume. تغيير متغيرات القالب لا يغيّر تلقائيًا بيانات اعتماد volume قائم. خطّط تغيير الاعتماد داخل الخدمة نفسها ثم حدث التطبيقات في نافذة معتمدة.

# 8 إعدادات التطبيقات والتشفير

| المتغير | المصدر أو الاستخدام |
| --- | --- |
| PLATFORM_JWT_SIGNING_KEY | مفتاح توقيع جلسات المنصة من مخزن الأسرار |
| SCHOOLS_JWT_SIGNING_KEY | مفتاح مستقل لجلسات المدرسة |
| INTERNAL_API_KEY | قيمة واحدة متطابقة بين Platform وSchools |
| PLATFORM_ACTIVATION_CODE_HASH_KEY | مفتاح hash ثابت لرموز التفعيل |
| PLATFORM_UPLOAD_ENCRYPTION_KEY | 32 بايت عشوائية بترميز Base64 لتشفير صور المنصة |
| SCHOOLS_UPLOAD_ENCRYPTION_KEY | 32 بايت عشوائية بترميز Base64 لملفات المدرسة |
| PLATFORM_UPLOAD_ACTIVE_KEY_ID وSCHOOLS_UPLOAD_ACTIVE_KEY_ID | primary افتراضيًا ويجب مطابقته لمعرف المفتاح |
| PLATFORM_UPLOAD_ALLOW_LEGACY_READ وSCHOOLS_UPLOAD_ALLOW_LEGACY_READ | السماح بقراءة القديم أثناء الترحيل ثم منعها بعد المراجعة |
| SCHOOL_DOCUMENT_MAX_FILE_SIZE_BYTES | حد مرفقات خطط التدريس وليس الحد الموحد لكل الوحدات |

للبيئة الجديدة تولَّد المفاتيح داخل مخزن الأسرار بمصدر عشوائي تشفيري. لا تُستعمل كلمات مرور بشرية كمفاتيح تشفير. للبيئة القائمة انقل المفاتيح الموجودة ومعرفاتها كما هي؛ فقد مفتاح مستخدم يفقد القدرة على قراءة ملفاته. راجع كل ملفات ring القديمة والنسخ الاحتياطية قبل أي تدوير.

الحفظ مشفر للرفع الجديد. AllowLegacyRead لا يسمح بحفظ جديد غير مشفر؛ هو مؤقت لقراءة الملفات القديمة. لا تضبطه false لمجرد تشغيل الإصدار الجديد إذا لم تُرحّل البيانات السابقة.

الحدود الحالية: صورة8MiB، PDF مرفقات25MiB، MP4 حتى50MiB، نسخة كتاب PDF حتى50MiB. بوابة وmultipart حتى54MiB للطلب؛ لا ترفع الحدود منفردة دون مراجعة RAM. Poppler مضمّن في Schools image ولا يلزم نسخ مسارات Windows إلى Linux.

# 9 شهادات البوابة وRabbitMQ

| الجهة | ملفات الدليل الخارجي | الاشتراط |
| --- | --- | --- |
| Gateway | fullchain.pem وprivkey.pem | SAN يغطي دومينَي Platform وSchools وشهادة موثوقة |
| RabbitMQ | ca.pem وcert.pem وkey.pem | SAN يطابق RABBITMQ_TLS_HOST وسلسلة موثوقة لعملاء .NET |

ضع شهادات gateway في دليل مثل /etc/mdaresna/tls/gateway، وشهادات broker في /etc/mdaresna/tls/rabbitmq. املأ GATEWAY_TLS_DIRECTORY وRABBITMQ_TLS_DIRECTORY. مسارات الملفات ثابتة داخل الحاوية /run/tls. directories المفقودة تُرفض ولا ينشئها overlay تلقائيًا.

openssl x509 -in /etc/mdaresna/tls/gateway/fullchain.pem -noout -dates -ext subjectAltName

openssl x509 -in /etc/mdaresna/tls/rabbitmq/cert.pem -noout -dates -ext subjectAltName

openssl verify -CAfile /etc/mdaresna/tls/rabbitmq/ca.pem /etc/mdaresna/tls/rabbitmq/cert.pem

التحقق الأخير لا يغني عن trust store داخل .NET أو تطابق اسم المضيف. إذا كانت الشهادة بسلسلة وسيطة افحصها بالطريقة المناسبة وأدرج السلسلة كاملة. لا تطبع المفتاح الخاص ولا ترسله في تذكرة الدعم.

## قراءة الملفات والثقة

مستخدم rabbitmq داخل الحاوية يجب أن يستطيع قراءة cert/key والمرور في أدلة mount. حدّد UID/GID من الصورة المستخدمة ثم اضبط ACL أو group access خارجيًا؛ لا تجعل المفتاح world-readable لمجرد إنهاء الخطأ. لا تفتح إدارة broker للعامة.

وجود ca.pem على broker لا يجعل API أو Worker تثقان بجذر خاص. في حالة private CA يجب تسليم صور مشتقة تثبّت CA في مخزن الثقة وتُبنى للخدمات العميلة. هذا إجراء اعتماد إضافي غير مُنفذ تلقائيًا بالقالب. يمنع تعطيل تحقق الشهادة أو استعمال amqp في Production.

# 10 فحص الإعداد وبناء الصور

من مجلد Mdaresna داخل الإصدار، عرّف الاختصار التالي في جلسة Bash. كل أمر dc في بقية الدليل يفترض هذه الجلسة وملف الإنتاج المعتمد. لا تستخدم هذا الاختصار في PowerShell.

cd /opt/mdaresna/releases/RELEASE/Mdaresna

MD_ENV_FILE=/etc/mdaresna/production.env

dc() { docker compose --env-file "$MD_ENV_FILE" -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml "$@"; }

dc config --quiet

النتيجة: exit code صفر بلا طباعة للأسرار. إذا توفر PowerShell7 على Linux استخدم الفاحص الإضافي؛ يفحص المفاتيح والمنافذ ووجود TLS files، وليس صلاحية الشهادات أو جاهزية schema.

pwsh -NoProfile -File ./deploy/Test-DockerConfiguration.ps1 -EnvFile /etc/mdaresna/production.env -Production

dc build --pull --parallel

النتيجة: صور المشاريع الخمسة دون فشل restore أو publish أو npm ci. --pull يحدث الصور الأساسية وفق الوسوم؛ للإصدارات القابلة للتكرار راجع سياسة تثبيت digests في CI واحتفظ بمعرف الصورة النهائي. لا تحفظ source secrets في build args.

## البناء في CI أو السحب من registry

يمكن بناء الصور في CI ثم دفع صور كل خدمة بنفس IMAGE_TAG المعتمد. على السيرفر يسجل حساب قراءة registry ثم يستخدم dc pull بدل build. وجود build في Compose لا يفرض إعادة البناء عند سحب صور جاهزة؛ استعمل up --no-build لمنع بناء غير مقصود. لا تعمل pull لوسم متحرك ثم تفترض أنه نفس الإصدار السابق.

dc pull

dc images

لا تنفذ build وpull عشوائيًا لنفس وسم الإصدار؛ اختر أحد المسارين وسجّل digests الخمسة. لا تبدأ جميع الخدمات قبل تجهيز قواعد Platform وIdentity.

# 11 تشغيل البنية التحتية

بعد اكتمال الأسرار والشهادات والبناء، شغّل PostgreSQL وRabbitMQ فقط. الإنتاج لا ينشر منفذ PostgreSQL إلى host؛ عمليات الترحيل اللاحقة تعمل داخل شبكة Docker وليس باتصال localhost:5432 من السيرفر.

dc up -d --no-build postgres rabbitmq

dc ps

dc exec -T postgres sh -c 'pg_isready -U "$POSTGRES_USER" -d postgres'

dc exec -T rabbitmq rabbitmq-diagnostics -q ping

dc exec -T rabbitmq rabbitmq-diagnostics listeners

النتيجة: الخدمات healthy، وRabbitMQ يقدم5671TLS بلا5672plaintext في الإنتاج. إذا لم يعمل broker، راجع قراءة الملفات وتطابق cert/key وCA؛ لا تغيّر البيئة إلى Development لإخفاء مشكلة TLS.

## القواعد الجديدة والقواعد القائمة

init.sql ينشئ قاعدتي mdaresna_platform وmdaresna_identity عند أول تشغيل PostgreSQL على volume فارغ. لا ينشئ جداول التطبيق. على volume قائم لا يعاد init.sql تلقائيًا، فلا تتوقع إنشاء قاعدة جديدة بتعديل ملفه فقط. أسماء القواعد الموجودة يجب أن تطابق ملف الإعداد.

على ترقية قائمة تأكد من وجود backup كامل وخطة منع الكتابة قبل ترحيل schema. لا تحذف volume لحل فشل الإقلاع. تحقق من مساحة القرص والذاكرة والوقت ومن أن بيانات الاعتماد تطابق المستخدمين الموجودين.

## التوقف عند هذه المرحلة

لا تشغّل API وgateway لعرضها للمستخدمين إذا لم تُراجع schema؛ بعض health checks يفحص اتصال DB فقط، ويمكن أن تنجح على قاعدة بلا جداول. انتقل إلى migrations قبل بدء التطبيقات.

# 12 تطبيق migrations على Platform وIdentity

يتولى DevOps أو CI تطبيق migrations مراجَعة لإصدار المصدر نفسه. قواعد Platform وIdentity تُرحّل منفصلتين. راجع SQL والأثر وقابلية الرجوع وخذ backup قبل التنفيذ. لا تستخدم إضافة migration جديدة على سيرفر الإنتاج.

## إعداد منفذ الترحيل

على مضيف أدوات آمن يستطيع الوصول إلى DB، ثبّت SDK الموافق global.json ثم شغّل الأوامر أدناه من Mdaresna. يحُقن الاتصالان التاليان من مصدر الأسرار في environment للعملية؛ لا تكتبهما في سطر الأوامر أو history. أسماء متغيرات PostgreSQL دقيقة ومختلفة عن متغيرات التشغيل العامة.

MDARESNA_PLATFORM_POSTGRES_DESIGNTIME_CONNECTION

MDARESNA_IDENTITY_POSTGRES_DESIGNTIME_CONNECTION

dotnet tool restore

dotnet tool run dotnet-ef database update --context PostgreSqlPlatformDbContext --project src/Platform/Mdaresna.Platform.Infrastructure --startup-project src/Platform/Mdaresna.Platform.Infrastructure

dotnet tool run dotnet-ef database update --context PostgreSqlIdentityDbContext --project src/Platform/Mdaresna.Platform.Infrastructure --startup-project src/Platform/Mdaresna.Platform.Infrastructure

النتيجة: آخر migration للمزود PostgreSQL مثبتة بكل قاعدة وexit code صفر. تحقق من جدول التاريخ __EFMigrationsHistory تحت schema platform وidentity على التوالي. سجّل معرفات migrations لا سلاسل الاتصال.

## العمل داخل الشبكة دون فتح منافذ DB

يمكن تشغيل SDK disposable بالشبكة mdaresna_default وملف أسرار migration.env مستقل يحوي متغيرات design-time فقط. المثال التالي يفتح shell للأدوات؛ داخلها انسخ src وglobal.json و.config إلى /work القابل للكتابة ثم نفذ الأوامر السابقة. مصدر الإصدار يجب ألا يحوي uploads أو أسرارًا.

docker run --rm -it --network mdaresna_default --env-file /etc/mdaresna/migration.env --mount type=bind,source="$PWD",target=/source,readonly -w /work mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0 sh

cp -a /source/src /source/global.json /source/.config /work/

cd /work

الاتصال داخل هذا runner يستخدم Host=postgres. عملية build تحتاج مساحة مؤقتة واتصال NuGet؛ احذف الحاوية --rm فقط، لا volumes البيانات. SQL Server ليس مسار Compose الحالي؛ لا تطبق migrations مزود آخر على PostgreSQL.

# 13 إنشاء حساب الإدارة الأول

للبيئة الجديدة فقط: بعد schema تُستخدم أداة Platform.Bootstrap لإنشاء أول App Manager. لا توجد كلمة مرور افتراضية ولا حساب owner يُنشأ بمجرد تشغيل Docker. الهاتف الأول ثابت في الأداة؛ اعتماده قرار منتج مسبق، وليس متغير env يغيره DevOps.

تحتاج الأداة PlatformDatabase__Provider=PostgreSql وConnectionStrings__PlatformConnection وConnectionStrings__IdentityConnection من مصدر الأسرار. استخدم نفس runner الآمن أو محطة أدوات موثوقة، وحساب DB ذو الصلاحية اللازمة. لا تُشغّلها على تطوير بإعداد اتصال إنتاجي.

dotnet run --project src/Platform/Mdaresna.Platform.Bootstrap -- --display-name "Approved Platform Manager" --operation-id APPROVED_STABLE_GUID --dry-run

استبدل APPROVED_STABLE_GUID بمعرف GUID صالح يُنشأ مرة للعملية ويُسجل في سجل النشر. راجع dry-run قبل التنفيذ. إذا كانت العملية مطلوبة ومصرحًا بها احذف --dry-run وشغّل بنفس المعرف، ولا تُنشئ معرفًا جديدًا عند retry بعد انقطاع.

dotnet run --project src/Platform/Mdaresna.Platform.Bootstrap -- --display-name "Approved Platform Manager" --operation-id APPROVED_STABLE_GUID

النتيجة: حساب الإدارة الأول pending phone activation أو إفادة اكتمال العملية سابقًا. يجب إكمال التفعيل وإعداد الاعتماد من مسار التطبيق وفق المسؤول المعتمد. الأداة لا تثبت الهاتف ولا تضبط كلمة المرور في هذا الأمر.

## SMS وFirebase

إذا كان مسار التفعيل يحتاج SMS فعليًا، تُعتمد إعدادات مزود الرسائل وسر التشفير وحساباته قبل التسليم. SMS provider seeding أداة منفصلة وتتطلب موافقة؛ لا تُشغّلها افتراضيًا ولا تضع بيانات المزود داخل ملف Word. Firebase اختياري ومُعطّل افتراضيًا؛ عند تفعيله جهّز ملف service account خارجيًا وراجع صلاحياته، مع فصل إعدادات الويب العامة عن أسرار الخادم.

في ترقية بيئة قائمة لا تعِد bootstrap أو تغير رقم الإدارة الأول. تحقق من حساب إدارة موجود وصلاحياته قبل بدء تحديث المدارس.

# 14 تشغيل التطبيقات وتحديث المدارس

بعد نجاح schema واعتماد حساب الإدارة، شغّل الخدمات الخلفية أولًا، ثم الويب والبوابة. ترتيب depends_on يحسن بدء التشغيل لكنه لا يحل كل أخطاء readiness أو فقد اتصال لاحق.

dc up -d --no-build platform-api platform-worker schools-api

dc ps

dc exec -T platform-api curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8080/health/ready

dc exec -T schools-api curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8080/health/ready

dc exec -T platform-worker curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8080/health/ready

dc up -d --no-build platform-web schools-web gateway

dc ps

النتيجة: backend healthy ثم web/gateway healthy. Schools جاهزية تشمل الكتابة بمخزن الملفات ومفتاح التشفير وDB provisioning؛ Platform تشمل القاعدتين والمفتاح؛ Worker تشمل حالته واتصال DB. لا يعني ذلك أن كل مدرسة انتهى schema الخاص بها.

## المدارس الجديدة والمدارس القائمة

قواعد المدرسة الجديدة تُجهز وتُرحّل ضمن provisioning. المدارس القائمة تُحدّث من Platform ثم شاشة المدارس ثم إجراء تحديث قاعدة البيانات. يجب تشغيل Worker وSchools وRabbitMQ. انتظر نتيجة نجاح العملية وتحديث SchemaVersion لكل مدرسة؛ قبول الطلب أو Pending ليس نهاية التحديث.

آخر دفعة تحتوي migrations لملفات الكتب الرقمية وCountsTowardTotal، وقد توجد migrations أقدم غير مطبقة. المطلوب كامل سلسلة المزود الصحيحة حتى الإصدار المستهدف، لا تشغيل آخر ملف SQL منفردًا. سجل المدرسة والنتيجة وأي LastMigrationError دون نشر أسرار.

أبقِ الخدمة مغلقة للمستخدمين أثناء ترقية المدارس غير المتوافقة. اختبر المدرسة الفعلية بعد تحديثها. API الجديدة لإنشاء مادة الصف تتطلب الفلاج؛ نسّق نسخة Web وFlutter المتوافقة بدل ترك عملاء قدامى ينشئون بيانات غير متوافقة.

# 15 اختبارات القبول وفتح الخدمة

| الاختبار | معيار النجاح |
| --- | --- |
| HTTPS والدومينات | شهادة سليمة وHTTP يتحول إلى HTTPS بلا loop |
| واجهتا الويب | فتح الصفحة وrefresh لمسار داخلي وenv.js بالقيم العامة الصحيحة |
| الدخول والصلاحيات | حساب إدارة صالح ومستخدم مدرسة مناسب ومنع غير المصرح |
| تجهيز مدرسة | طلب ثم provisioning ثم نتيجة صحيحة وفتح المدرسة |
| تحديث مدرسة قائمة | Succeeded وSchemaVersion الصحيح دون بقاء Pending |
| المرفقات | رفع صورة وPDF وMP4 ثم إعادة القراءة وتشغيل Range للفيديو |
| الكتب الرقمية | عدد الصفحات وقارئ الصور ومنع تنزيل الأصل عند منع التنزيل |
| SignalR | الإشعارات تعمل بعد الدخول وإعادة الاتصال من /hubs/ |
| البيانات المستمرة | إعادة إنشاء خدمة مع بقاء المستندات والقراءة بالمفتاح نفسه |

curl -I https://PLATFORM_DOMAIN/

curl -I https://SCHOOLS_DOMAIN/

dc exec -T gateway nginx -t

dc exec -T schools-api sh -c 'id; test -w /data/school-documents; pdfinfo -v'

استبدل الدومينات أو استخدم القيم المعتمدة. افتح أدوات المتصفح لمراجعة الاتصال والمرفقات دون مشاركة bearer token. لا تستعمل curl -k لإعلان نجاح TLS. اختبر الشعار وصورة الحساب ومرفقات مدرسة من حساب مدرسة أخرى للتأكد من رفض النطاق.

الـ54MiB حد request في gateway؛ تحقّق من مرور الملف المشروع ذي50MiB بدون413، مع رفض الملفات غير المطابقة للنوع والحد. فحص النوع ليس antivirus؛ لا تعتبر فحص malware متاحًا. لا تسجل محتويات الملفات أو مفاتيحها في نتائج القبول.

بعد اكتمال الاختبارات وتأكيد backup/restore واعتماد المسؤول، افتح وصول المستخدمين. إن فشل اختبار أساسي لا تُخفِه بإيقاف health check أو تخفيف صلاحيات TLS أو تشغيل التطبيق كـroot.

# 16 نقل الملفات السابقة وتشفيرها

هذه مرحلة منفصلة عند وجود ملفات سابقة. بناء الصورة لا ينقل ملفات القرص المحلي أو يشفر القديم تلقائيًا. حدد StorageRoot السابق وvolume الهدف، وانقل البيانات في صيانة بنفس البنية والمفاتيح والـmetadata، مع backup وقياس hash وملكية صحيحة.

## ترحيل المدرسة

مدير المدرسة بصلاحيتَي school.academics.manage وschool.profile.manage يستدعي endpoint التالي بمصادقة آمنة. المثال مسار فقط وليس أمرًا يحوي token.

POST /api/schools/v1/uploads/encryption/migrate?profileOffset=0

كل دفعة تصل إلى16 نسخة مستند و16 صورة حساب. تابع nextProfileOffset حتى profilesComplete، وكرر بنفس آخر offset حتى remainingDocuments=0. افصل عداد المستندات عن cursor الصور. العملية تتحقق من البصمة وتحفظ DB قبل إزالة الأصل؛ الانقطاع يمكن أن يترك أصلًا غير مشفر أو ملفًا يتيمًا.

## ترحيل المنصة

POST /api/platform/v1/uploads/encryption/migrate?offset=0

صلاحية platform.access.manage مطلوبة. تابع nextOffset حتى complete. راجع الصور والشعار والمنشورات والمرفقات وRange والكتب بعد الترحيل. افحص volume فعليًا؛ صفر في العداد لا يثبت عدم وجود plaintext متبقية من انقطاع سابق.

بعد نجاح جميع المدارس وIdentity ومراجعة الملفات والنسخ الاحتياطية، غيّر متغيري ALLOW_LEGACY_READ إلى false وأعد إنشاء API لالتقاط environment الجديد. حافظ على المفاتيح القديمة للقراءة التاريخية؛ لا تحذف ملفًا يتيمًا غير مراجع.

dc up -d --no-build --force-recreate platform-api schools-api

هذا الأمر يعيد إنشاء الحاويات ولا يمحو volumes. نفّذه بعد مراجعة أثر التوقف وتحديث المتغيرات، لا أثناء حركة رفع مستمرة. جرّب استعادة بيانات ومفاتيح النسخة المشفرة قبل إعلان اكتمال حماية الملفات.

# 17 النسخ الاحتياطي والاستعادة

النسخة القابلة للاستعادة تشمل قواعد Platform وIdentity وكل قواعد المدارس، volume المستندات، أسرار key ring بمعرفاتها في مخزن منفصل، تعريفات وحالة broker المطلوبة حسب سياسة الرسائل، إعدادات Compose وdigests وإصدار المصدر. نسخة DB وحدها لا تعيد الصور والكتب.

## التقاط نسخة متسقة

خطط نافذة صيانة توقف الكتابة والـjobs أو استخدم snapshot متسقة يديرها مسؤول DB. لا تُنسخ ملفات PostgreSQL أو RabbitMQ الحية كنسخة عادية. استخدم pg_dump أو backup مُدارًا مع اختبار نتيجة العملية. نقل ciphertext لا يلغي وجوب تشفير وتأمين النسخ الاحتياطية والأسرار.

dc exec -T postgres sh -c 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -Fc mdaresna_platform' > /secure-backup/RELEASE-platform.dump

dc exec -T postgres sh -c 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -Fc mdaresna_identity' > /secure-backup/RELEASE-identity.dump

هذه أمثلة Bash لملفات جديدة في دليل محمي سبق تجهيزه؛ لا تعِد الكتابة على backup موجود. تُنسخ كل قاعدة مدرسة أيضًا بقائمة موثقة لا بتخمين البادئة وحدها. راجع exit code وحجم الملف وسجل النتيجة. اعتمادات DB لا تظهر في الأمر؛ تُقرأ داخل الحاوية من إعدادها المحمي.

## خطة الاستعادة

استعد إلى بيئة معزولة لا تعلو الإنتاج. جهز الصور القديمة المتوافقة، استعد DB والملفات ثم مفاتيحها الصحيحة، ثم تحقق من counts والبصمات وقراءة صورة وPDF وفيديو وكتاب وقيد مدرسي. طابق المسارات والملكية ومعرفات المفاتيح. لا تفتح traffic قبل نجاح الربط والقراءة.

اعتمد RPO وRTO ونطاق الاحتفاظ وجهة الوصول ومسؤول الاستعادة قبل التسليم. لا تختبر restore المدمرة على إنتاج قائم ضمن اختبار عادي. إذا احتجت استعادة اسم قاعدة مستخدمة، يلزم إجراء معتمد ووقف كتابة ونسخة قبل التغيير.

# 18 إصدار جديد والرجوع الآمن

قبل كل إصدار سجّل digests السابقة والجديدة ونسخة إعداد الأسرار المحمية والـschema المستهدف. اختبر التوافق في staging، خذ backup متسقًا، ثم احجز نافذة الصيانة إذا كانت migrations أو المدارس تحتاج منع الكتابة. لا تستخدم وسم dev أو latest كهوية إصدار أعمال.

dc images

dc build --pull --parallel

dc up -d --no-build platform-api platform-worker schools-api

dc up -d --no-build platform-web schools-web gateway

dc ps

في مسار registry استخدم pull بدل build بعد تعديل IMAGE_TAG. طبّق migrations في ترتيب إصدار معتمد قبل إعادة حركة المستخدمين، ثم حدّث قواعد المدارس مركزيًا. رفع API قبل Web أو الموبايل يحتاج خطة توافق واضحة؛ لا تترك إصدارًا يتطلب fields جديدة مع عميل غير متوافق.

## الرجوع

إذا كان schema الجديد متوافقًا مع الإصدار السابق، أعد IMAGE_TAG إلى الإصدار السابق أو digests المعتمدة ثم pull وup --no-build. تأكد أن صور الرجوع محفوظة فعلًا وأن الأسرار الجديدة لا تكسر قراءة الملفات السابقة. مجرد تعديل IMAGE_TAG لا يغير الحاويات حتى up/recreate.

إذا كانت migration غير متوافقة، لا تشغّل كودًا قديمًا على schema جديدة ولا تعمل downgrade تلقائيًا. توقف واطلب قرارًا: إصلاح أمامي أو استعادة snapshot كاملة حسب RPO/RTO. الاستعادة قد تفقد عمليات ما بعد النسخة؛ يجب إقرارها صراحةً.

احتفظ بمفاتيح الملفات القديمة والجديدة عند تدويرها؛ rollback لا يعيد فك ملف شُفر بمفتاح حُذف. لا تستعمل docker system prune --volumes أو down -v لتحسين المساحة أثناء incident. وقف gateway أو حجب الوصول لا يوقف جميع jobs؛ راجع Worker وعمليات Schools كذلك.

# 19 المراقبة وتجديد الشهادات

dc ps

dc logs --tail 100 platform-api schools-api platform-worker

dc stats --no-stream

dc exec -T rabbitmq rabbitmq-diagnostics -q ping

قيمة logs ذاتها قد تحتوي بيانات تشغيل حساسة، لذلك تُراجع داخل قناة مؤمنة وتُنقح قبل مشاركتها. env/inspect ليسا أدوات إخراج آمنة للأسرار. access logs للبوابة لا تضم query strings؛ راقب status وlatency وحجم الاستجابة بدل تسجيل tokens أو أجسام الطلبات.

أنشئ تنبيهات لفشل readiness وتكرار إعادة التشغيل وOOM وامتلاء القرص وعمر الشهادة وتأخر Outbox والـqueues والعمليات Pending وLastMigrationError. Healthy لا يمثل إثبات تسليم الرسائل؛ يلزم قياس مستقل لتراكم الرسائل والأخطاء والـdead-letter queues.

## تجديد TLS

تجدد الشهادات خارج الصور. بعد إصدار ملفات gateway الصحيحة راجع SAN وتاريخها وتطابق key ثم nginx -t ثم reload. إذا كانت الملفات من mount directory وتُستبدل atomically اختبر أن الحاوية ترى النسخة الجديدة. لا تستخدم الرابط إلى ملفات غير مركبة داخل /run/tls.

dc exec -T gateway nginx -t

dc exec -T gateway nginx -s reload

تجديد شهادة RabbitMQ يحتاج إجراء broker مناسبًا وخطة إعادة اتصال العملاء. إن تغيرت CA الخاصة، تُحدّث ثقة صور API/Worker كذلك؛ لا يكفي إعادة تحميل gateway. اختبر AMQPS بعد التغيير ولا تنشر المفاتيح في logs.

## التذكيرات والميزات الاختيارية

تذكيرات الاختبارات تحتاج ExamWorkflow:SchoolCodes، ومراجعة بقية قوائم المدارس للخدمات التذكيرية في إعداد التطبيق. ليست أرقامًا تُستنتج من env تلقائيًا؛ أضف override معتمدًا للأسماء indexed عند تفعيلها. تحقق من SMS/Firebase فقط إذا اعتُمدت وجرّبها مع حسابات اختبار؛ لا تعتبر Family App منشورة بهذه الخدمات.

# 20 تشخيص الأعطال

| العرض | التحقق والإجراء |
| --- | --- |
| Compose يرفض متغيرًا | أكمل الاسم المطلوب من مصدر الأسرار ثم config --quiet |
| فشل mount TLS | تحقق من الدليل والملفات وpermissions خارج المصدر |
| AMQPS فشل أو اسم مختلف | راجع SAN وalias وURI وCAtrust و5671 ولا توقف التحقق |
| API healthy ثم عملها يفشل | راجع schema الفعلية ونسخة DB وcredentials وصلاحيات الحساب |
| Schools unhealthy للتخزين | راجع volume والمسار والملكية القديمة والمفتاح وPoppler |
| ملف مشفر لا يفتح | راجع key id والمفتاح القديم والـhash لا تُولد مفتاحًا بديلًا |
| 413 عند رفع ملف | راجع54MiB في gateway ومultipart وحد النوع نفسه |
| 404 عند refresh | راجع SPA fallback وأن المسار ليس /api/ أو /hubs/ |
| env.js خطأ أو فارغ | راجع URL وقت التشغيل وtmpfs وتوليد الملف ثم recreate |
| اختبارات التحديث Pending | راجع broker وWorker وSchools ونتائج migration والأخطاء |
| الـhub لا يتصل | راجع HTTPS و/hubs/ وupgrade وtoken دون مشاركة قيمته |
| OOM أو بطء renderer | راجع الذاكرة والتوازي وملف PDF والمهلة وحمل الرفع |

ابدأ بـdc ps ثم logs محدودة لكل خدمة. لا تكتب الأسرار في الطلب التشخيصي. عند تعذر الاتصال بـDB لا تغير host إلى localhost داخل الحاوية. عند ظهور بيانات فارغة افحص اسم مشروع Compose وأسماء volumes قبل استنتاج فقد البيانات.

مع خطأ migrations يتوقف فتح الخدمة للمدارس المتأثرة؛ لا تمسح تاريخ EF أو تنفذ migration provider مختلف. عند تعارض شهادة لا تستخدم curl -k أو trust-any كحل إنتاجي. عند خطأ ملكية لا تشغّل API كـroot بدل معالجة mount في صيانة.

# 21 قائمة التسليم والمراجع

□ تم تثبيت commits وdigests التطبيقات الخمسة وتسجيل IMAGE_TAG السابق والجديد

□ ملف أسرار الإنتاج خارج Git وصلاحياته معتمدة والمفاتيح قابلة للاستعادة

□ الدومينات والشهادات وAMQPS وCAtrust والـgateway route صحيحة

□ المنافذ العامة80 و443 فقط والبنية التحتية ليست منشورة خارجيًا

□ schema Platform وIdentity وكل مدرسة مطابقة للإصدار ونتيجة التحديث Succeeded

□ حساب الإدارة مُفعّل ومسار SMS المعتمد يعمل عند الحاجة

□ رفع وقراءة المرفقات والكتب والفيديو وSignalR واختبارات النطاق نجحت

□ ترحيل القديم ومراجعة AllowLegacyRead وملكية volume موثقتان حسب حالة البيئة

□ Backup وrestore في بيئة معزولة مجربان وRPO وRTO ومسؤول incident محددون

□ نسخة Web والموبايل متوافقة وإجراء rollback مكتوب ومقبول

□ المراقبة والتنبيهات وتجديد الشهادات ونقل المعرفة مكتملة

## سجل التسليم

يسجل DevOps بيئة النشر ووقت البدء والانتهاء وcommit لكل مستودع وdigests الصور وإصدارات schema، ومراجع الأسرار فقط دون قيمها، ومعرف backup ونتائج القبول والأخطاء المتبقية والجهة التي اعتمدت فتح الخدمة. لا يوقع النجاح مع استثناء غير معتمد.

## مصادر المشروع

docs/deployment/DOCKER_DEPLOYMENT.md

docs/deployment/UPLOAD_ENCRYPTION_AND_DIGITAL_BOOKS.md

docker-compose.yml

docker-compose.production.yml

deploy/Test-DockerConfiguration.ps1

## مراجع رسمية

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

https://docs.docker.com/compose/how-tos/production/

https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/migrations/applying

تُراجع تعليمات التثبيت والتحديث الرسمية عند تجهيز السيرفر، بينما ملفات إصدار المشروع هي مرجع أسماء الإعدادات والمسارات الدقيقة. إذا اختلف هذا الدليل عن إصدار جديد، يُحدَّث الدليل وتُراجع خطة التوافق قبل التنفيذ.